Nómina web

Lista de riesgos

Versión 1.0

Historial de Cambios

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 18/02/2016 | 1.0 | Versión inicial | Sofía Terrazas |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabla de Contenidos

1. Introducción 4

1.1 Propósitos 4

1.2 Alcance 4

1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones 4

1.4 Referencias 4

1.5 Visión general 4

2. Riesgos 4

2.1 No cumplimiento de fecha de terminación 4

2.1.1 Magnitud de riesgo 4

Grande 4

2.1.2 Descripción 4

2.1.3 Impactos 4

 Que el proyecto no se termine a tiempo. 4

2.1.4 Indicadores 4

2.1.5 Estrategia de Mitigación 4

2.1.6 Plan de Contingencia 4

2.2 Riesgo técnico —cambio de requerimientos 5

2.2.1 Magnitud de riesgo 5

Grande 5

2.2.2 Descripción 5

2.2.3 Impactos 5

 El tiempo de entrega no se podrá cumplir 5

2.2.4 Indicadores 5

2.2.5 Estrategia de Mitigación 5

2.2.6 Plan de Contingencia 5

2.3 Riesgo de Recurso— disponibilidad de personal 5

2.3.1 Magnitud de riesgo 5

Medio 5

2.3.2 Descripción 5

2.3.3 Impactos 5

 El personal puede tomar roles que no le corresponden y descuidar el suyo, haciendo que el proyecto se expanda mas de lo previsto. 5

2.3.4 Indicadores 5

2.3.5 Estrategia de Mitigación 5

2.3.6 Plan de Contingencia 5

Lista de riesgos

# Introducción

En este documento se mencionarán los posibles riesgos a los que se enfrentará el proyecto de Nómina Web, el cual se llevará acabo realizando una página web que calcule el ISR así como las cuotas semanales, mensuales y anuales del IMSS. El propósito principal de la lista de riesgos es, que está diseñada para capturar los posibles riesgos que puedan surgir en su desarrollo y así preparar al proyecto para que logre su cometido. El alcance es abordar los posibles riesgos del proyecto de Nómina web. Si se llega a tener un problema con las definiciones, acrónimos y abreviaciones, se mostrará una sección del glosario en el documento.

## Propósitos

El propósito principal de la lista de riesgos es, que está diseñada para capturar los posibles riesgos que puedan surgir en su desarrollo y de esta manera, estar preparados para que el proyecto logre su cometido y con esto lograr el éxito esperado. Los riesgos se irán identificando por orden de prioridad, así como todos los eventos que puedan conducir a un resultado negativo.

## Alcance

La lista de riesgos que aborda el proyecto de Nómina Web.

## Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Ver el documento de glosario.

## Referencias

Ninguna.

## Visión general

Esta sección cuenta con los posibles riesgos a los que el proyecto puede enfrentarse durante las fases estipuladas, desde riesgos técnicos, hasta de recursos y de calendario.

# Riesgos

## No cumplimiento de fecha de terminación

### Magnitud de riesgo

### Grande

### Descripción

El proyecto tal vez no puede terminarse para la fecha que se tiene estipulada por el cliente que debe ser implementado para el 25 de Abril del 2016.

### Impactos

### Que el proyecto no se termine a tiempo.

### Indicadores

* Si no se implementa antes del 25 de Abril del 2016.

### Estrategia de Mitigación

El cronograma del proyecto debe ser cuidadosamente calculado y monitoreado en cada una de sus fases.

Exigir al equipo de trabajo que cumplan con el calendario y pedir que se hagan las entregas con tiempo.

### Plan de Contingencia

En caso de tiempo limitado, el programa de entrega deberá conducir a la reducción del alcance.

## Riesgo técnico —cambio de requerimientos

### Magnitud de riesgo

### Grande

### Descripción

El cliente agrega mas funcionalidades y tal vez esto pueda ser un problema porque no permitirá que el proyecto se complete como se tiene estipulado.

### Impactos

### El tiempo de entrega no se podrá cumplir

### Indicadores

* Casos de Uso del proyecto

### Estrategia de Mitigación

Tener una especificación de Requerimientos del Software por medio y previamente revisado y firmado, para que el cliente sepa que el agregar requerimientos puede perjudicar el tiempo y costo del proyecto.

### Plan de Contingencia

Evaluar el impacto en tiempo y recursos al agregar los requerimientos nuevos, y modificar la planeación del proyecto.

## Riesgo de Recurso— disponibilidad de personal

### Magnitud de riesgo

### Medio

### Descripción

El proyecto tal vez no cuenta con el suficiente personal para llevar a cabo las diferentes tareas que se deben realizar.

### Impactos

### El personal puede tomar roles que no le corresponden y descuidar el suyo, haciendo que el proyecto se expanda mas de lo previsto.

### Indicadores

* Número de recursos del proyecto.

### Estrategia de Mitigación

Cada persona debe realizar el avance del proyecto que le corresponde en las fechas preestablecidas dependiendo de la fase en la que se vaya desenvolviendo el proyecto.

### Plan de Contingencia

Si una persona no puede terminar el avance, y se necesita apoyo, se deberá avisar con dos días de anticipación, para que así el personal este enterado y termine su respectivo trabajo y aportar en lo que haga falta.